Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Nhóm có 2 kỹ thuật để ghi ý kiến lên thẻ:

• Start–Stop–Continue: nên bắt đầu, nên dừng, nên giữ.

• 4Ls: Liked (điều thấy tốt), Learned (điều học được), Lacked (điều còn thiếu), Longed For (điều mong có).

Sprint này vấn đề đã khá rõ (xem nhật ký), buổi họp chỉ 45 phút và cả nhóm muốn có ngay hành động.

Yêu cầu:

• (a) Chọn 1 kỹ thuật và giải thích trong 1 câu.

• (b) Xếp thẻ T2–T5 vào cột của kỹ thuật đã chọn. Thẻ không thuộc Sprint Retrospective thì ghi chuyển cho ai. Thẻ đổ lỗi cá nhân thì viết lại rồi mới xếp. T1 đã điền làm mẫu.

Kỹ thuật chọn và lý do: Start – Stop – Continue: Mọi vấn đề đã rõ ràng cần đưa hướng xử lý nên sẽ chọn

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: ko nên dồn việc kiểm thử vào cuối Sprint nó sẽ ko kịp sửa, ko tìm ra được lỗi phát sinh |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop: Dừng việc công kích cá nhân(Hải) và nên tập chung vào sửa vì đây là vấn đề gây tắc nghẽn |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Start: Chuyển cho thảo xử lý (Product Owner) để làm rõ nhu cầu của Stackholders. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Bắt đầu vào việc kiểm thử trên điện thoại vào DoD ngay từ đâu của Sprint để tránh rủi ro |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

Chọn DT-01 hoặc DT-02 trong nhật ký, rồi điền 2 bảng:

• Khía cạnh: chọn 1 trong 5 là con người, tương tác, quy trình, công cụ, DoD.

• Insight: nêu nguyên nhân, không nêu tên người.

• Improvement: cụ thể, đo được, có người theo dõi, làm được ngay Sprint sau, có lúc kiểm tra lại (SMART).

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: ngày 9 mới kiểm thử chức năng lỗi dc phát hiện muộn nên chức năng chưa done ko kịp sửa lỗi | Con Người | - Tại sao phát hiện lỗi muộn : vì chức năng chưa hoàn thành nên chưa tiến hành kiểm thử |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Chia nhỏ chức năng thành các phần nhỏ để kiểm thử trước hạn , nhằm xử lý lỗi sớm Chia nhỏ đánh giá lại task và phân chia cho đảm bảo được tiến độ và công việc, ko bị quá tải và đảm bảo xong thì phải kiểm thử luôn | Dev làm theo kế hoạch, scrum master theo dõi tiến độ mỗi buổi daily scrum | Các lỗi nghiêm trọng dc phát hiện sớm hơn trước hạn, dảm bảo tiêu chí DoD | Tiến độ công việc đảm bảo đúng hạn |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Ở buổi trước, cả nhóm chỉ trích một Developer suốt buổi và sau đó không ai dám nói thật. Duy ghi nháp 6 hoạt động, chưa đúng thứ tự:

| Mã | Hoạt động |
| --- | --- |
| H1 | Cả nhóm chọn 1 Improvement và thống nhất lúc kiểm tra lại. |
| H2 | Mỗi người tự viết thẻ, rồi cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint. |
| H3 | Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động của Sprint trước. |
| H4 | Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo. |
| H5 | Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn. |
| H6 | Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người, hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau. |

Yêu cầu:

• (a) Xếp 5 hoạt động phù hợp theo đúng 5 bước của buổi Retrospective (ghi mã, ví dụ H? → H? → …). Loại 1 hoạt động không phù hợp và nêu lý do trong 1 câu.

• (b) Viết 2–3 câu Duy nói để mở đầu buổi họp.

Thứ tự 5 bước: H3  H2  H5  H1  H6

Hoạt động bị loại và lý do: H4 vì lý do Scrum Master chỉ là người điều phối nhóm đảm bảo được thời lượng và đúng mục đích

Lời mở đầu:

- Lời chào

- Đưa ra vấn đề và đề cao cái tốt và cái xấu nói sau (Khen xong chê sau)

- Tôn trong ý kiến của nhau

- Nhắc luôn ko blame

- Cải thiện và Nhìn vào thực tế sự thật